동아일보 생성형 AI 챗봇 ‘AskBiz’ 개발 
개 발 용 역 사 선 정
제 안 요 청 서
I. 사업개요
1. 사업개요
	사업명
	동아일보 경제·경영 전문 콘텐츠 기반 AI챗봇 ‘AskBiz(가칭)’
	

	기간
	2023년 5~12월
	

	예산
	최대 100,000,000원 
(부가가치세 포함, 개발 장비 임차비 포함한 턴키 방식 개발)
	

	개발 목적
	생성형AI에 동아일보의 경제·경영전문 콘텐츠를 학습시켜 독자가 필요로 하는 맞춤형 정보를 대화형 방식으로 생성, 전달함으로써 독자 편이를 증진하고 동아일보 콘텐츠 활용도를 높임.
	

	개발 방향
	동아일보 기사 데이터를 학습시킨 생성형 AI서비스 ‘AskBiz(가칭)’ 를 개발하고 동아닷컴과 DBR, HBR코리아 디지털 사이트를 통해 서비스.
	

	주요 과업
	*시중 LLM 모델에 동아일보의 기사 데이터를 파인튜닝해 고유의 생성형 AI 모델을 개발 
*우선 약 10GB 규모의 동아일보 경영전문지 DBR(동아비즈니스리뷰), HBR(하버드비즈니스리뷰) 콘텐츠를 파인튜닝함. 
*프롬프트 엔지니어링를 통해 검색 최적화, 정확한 정보에 기반한 응답 생성 

*공공의 이익을 위해 소스코드 공개 필요
	※기능은 추가 제안할 수 있음


2. 추진 방법
1. 제안서와 발표를 기반으로 평가해 사업자를 선정한 후 협상 절차를 거쳐 계약 체결
II. 과업내용
1. 제안요청 내용

가. 제안요청 개요

1). 서비스명 :  동아일보 경제·경영 전문 콘텐츠 기반 AI챗봇 ‘AskBiz(가칭)’ 서비스 
2) 기획 의도  

- 생성형 AI는 독자들이 검색한 키워드와 연관된 정보를 조합해 독자가 필요로 하는 결과물을 만들어 주는 획기적 생성 서비스로 정보 산업의 미래로 떠오르고 있음.

- 그러나 챗GPT를 포함한 시중 생성형 AI는 웹상의 정보를 무분별하게 수집하고 학습함으로써 잘못된 답변, 편향된 정보를 전달하는 경우가 적지 않다는 단점이 있음. 

- 동아일보 미래전략연구소는 기자가 직접 취재한 콘텐츠 데이터를 생성형 AI에 파인튜닝해 이같은 단점을 극복한 챗봇을 만들어 서비스 하려고 함. 

- 우선 동아일보의 경제·경영전문지인 DBR, HBR 콘텐츠를 학습시키고 향후 현대경제연구원과 같은 전문기관과의 제휴를 통해 더욱 다양한 데이터를 넣어 한층 업그레이드된 AI를 선보이고자 함. 

나. 서비스 주요 내용과 예시 
- 독자가 ‘AskBiz’ 검색을 통해 보다 정확한 정보를 보다 간결한 방식으로 얻을 수 있도록 함. 
- 예컨대 검색창에 ‘OKR이 뭐지?’ 라고 질문하면 AI가 OKR에 관한 기존 데이터를 모아 대화형 혹은 간략한 텍스트 형태로 정리해 답변해 줌. OKR의 정의, 등장 배경 등에 대해 설명할 수 있음.

- 또 ‘OKR 리포트 작성 사례를 보여줘’라고 요청하면 OKR 리포트를 찾아 이미지나 표의 형태로 전달. 또 ‘매출 목표 : 20% 성장’, ‘영업이익 5% 성장’ 등의 매출 및 영업 실적을 입력하면 OKR 리포트 포맷에 해당 내용을 넣어 리포트 초안을 작성해 줌.
2. 서비스 세부 내용 
1.  서비스 구성도 
[image: image1.jpg]7| & Pre-trained Model

Fine-Tuning

LLM GPT

AskBiz A{H|A T2 AA

Query

Generator

Prompt +
Knowledge

> Response
(Generation)

Prompt
Tuning

Orchestrator
(App Server)

2mer 2 x50 4¥A ]
ot @ e Mk uBe
51 43 XI5, 2213 0/ §UI A
st g woine g2 By
ey, o uarELc,

“+OKR 1z onre
**OKR 2(Z8 oAl

18808 59

- 424 XLE: W21 A BV 10%

- w81: AU @A, OPAY SISl U, B2ipl Bt 1
wny

- T2k M1 oA 871 12%, LB Bl 210 o
859, 04 B AR AY

2 RE: @ oES Uy

- 494 XIE: Nl DR XA} U 80% ORY

- Lol 2] TR 7Y, MRS N 8, 002 S
8 918 HRLAOI A

- 3% 49 R 24 234 85%, AR TE2W A
2@ up UPY $4, MUK NS Y 210 91 §
2% FH, 212 SR A RO AT e
tois 04

LR OKR 2151 RESH 413 X, 8134 FANH 7

AHOR 0RO Zx PUNEO RE WA BT
A3 4 U VEE ANBUC,

anero SN




	구분
	단계
	상세 기능

	학습 프로세스
	학습 데이터 전처리
	기본 데이터, 내부 데이터 등 Input Data

	
	
	토큰화 및 벡터화

	
	언어모델 파인튜닝
	언어모델 Pre-Trained Model

	
	
	경제·경영 콘텐츠 Fine Tuning

	서비스프로세스 1
	질의어 입력
	프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)

	
	데이터 분석
	내부 분석 알고리즘

	
	응답 생성
	응답 생성 Response Generation

	 서비스 프로세스 2
	퍼블리싱 지원 및 A/S
	퍼블리싱을 위한 API 생성 및 연동, A/S


2.  세부과제
(1)학습 데이터 전처리

  - 기본 데이터, 내부 데이터 등 Input Data 토큰화 및 벡터화 
  - 데이터 분량은 약 10GB이며 추가될 수 있음.  
 (2) 언어모델 파인튜닝

- GPT3.5, KoGPT3 등 Pre-Trained Model 준비 
- (1)에서 준비한 경제·경영 콘텐츠 Fine Tuning

 (3) 질의어 입력

  - 프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)

    고유의 답변을 위한 프롬프트 사전 제어

(4) 데이터 분석

  - 내부 분석 알고리즘

    내부의 수치 데이터 연동 및 분석 알고리즘 적용으로 고급 보고서 기능화

(5)응답 생성

  - 응답 생성 Response Generation

    유려한 질의응답형 챗봇 형태를 유지하기 위해 생성된 응답에 대한 후처리

(6) 퍼블리싱 지원 및 일정 기간 유지보수 관리 
- 동아닷컴 및 DBR, HBR 사이트에서의 챗봇 운영을 위한 API 개발 및 연동 지원
- 개발연도를 포함해 일정기간 유지 보수 관리 
 (데이터 업데이트 등은 개별 과업으로, 유지 보수 관리 대상에 들어가지 않음) 
III. 과업수행 지침
1. 운영업체 선정에 따른 계약 일반사항
(1) 계약상대자는 과업 수행에 있어 관계법령 및 제 규정을 성실히 수행해야 하며, 과업목적의 달성을 위하여 필요한 사항은 발주기관의 지시에 따라 보완해야 함

(2) 계약 체결 후 계약상대자는 과업관리 책임자를 임명하고 사업을 책임 수행토록 해야 함

(3) 사업수행과정에서 발생하는 제반책임 및 행정적, 기술적 제반 비용과 문제처리는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리함
2. 제안서의 총 사업비는 최대 1억 원으로 하고, 제세(부가세 등), 대행수수료, 인건비 등을 모두 포함하여 작성해야 함
3. 사업의 시행
(1) 발주기관은 계약상대자의 개발 방향이 초기 구상과 맞지 않거나 목적에 부합되지 않을 때에는 이에 대한 시정을 요구할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함

(2) 상호 책임이 없는 불가항력적 사유에 의해 발생한 일은 계약상대자와 발주기관이 협의 처리함

(3) 계약상대자는 발주처 기획자의 요청을 최대한 수행하도록 함
4. 참가 자격
         본 제안 사업의 수행이 가능한 업체로서 다음 요건을 갖춘 사업자

- 소프트웨어산업진흥법에 의한 소프트웨어사업자로 등록되어 있는 업체  

- 휴업, 폐업, 부정당업체 지정 및 자격정지 등 관련 규정에 위반 조치된 자는 공모에 참가할 수 없으며, 자격심사 후라도 해당 사유 발생시는 공모 참가자격 및 권리 일체를 박탈함

IV. 평가 항목 및 배점 
1.  정량적 평가 
	평가부문
	평가항목
	평가기준
	배점

	경영상태
	경영상태
	경영상태 (배점 기준은 붙임자료 참조)
	5

	수행실적
	수행실적
	챗봇 개발 경력 혹은 자연어 처리 기술을 활용한 사업 추진 실적 
	10

	소계 
	소계 
	
	15


2.  정성적 평가 

	평가부문
	평가항목
	평가기준
	배점

	전략 
및
방법론
	사업 이해도
	사업 내용 전반에 대한 이해도 
	10

	
	추진전략
	일정과 리스크를 고려한 추진전략 수립 여부 및 전략의 적절성 
	20

	
	추진체계
	제시한 추진 전략 수행조직의 적절성
	5

	기술 
및
성능
	성능 요구사항
	요구 성능 충족을 위한 분석, 구현, 테스트 방안의 적절성 
	10

	
	시험 및 안정화
	챗봇 정상가동을 위해 시험(테스트, 평가 등) 및 실제 적용 후 안정화 수행 계획의 적절성 
	10

	
	인터페이스
	사용자 편의성을 고려한 UI/UX 계획 수립 여부
	5

	프로젝트관리
	개발 장비
	개발수행을 위한 장비/환경/요건 구성에 대한 준비 수준 
	15

	프로젝트지원
	품질보증
	대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증 제시 여부
	5

	
	유지관리
	유지보수 관리 계획의 적절성 
	5

	소계 
	소계 
	
	85

	가점 
	가점 
	뉴스 생성 등 미디어 관련 인공지능 솔루션 개발 실적
	+5


※ 심사위원회의 결정에 따라 일부 심사항목 및 비율 등이 조정될 수 있음

(붙임) 경영상태 평가 : 기업 신용평가 등급에 의한 평가(5점)
[image: image2.jpg]NEHIISE d 3
3| AL3) HECE HERES

A- Ol A2- 0|4} A- ol 4t 5
BBB+ A3+ BBB+ 48
BBBO A30 BBBO 46
BBB- A3 BBB- 44
BB+, BBO B+ BB+, BBO 42
BB- B0 BB- 40
B+, BO, B- B- B+, BO, B- 38
ccer ol st C olst ccer ol st 35





<서식 1호> 입찰참가신청서
	입 찰 참 가 신 청 서 
	처리기한

	
	즉 시

	신
청 
인
	상호 또는 법인명칭
	
	법인등록번호 
	

	
	주 소
	
	전 화 번 호
	

	
	대 표 자
	
	주민등록번호
	

	입
찰
개
요
	입찰일자
	
	
	

	
	입 찰 건 명
	

	대
리
인
	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임 합니다. 
성명 주민등록번호 

	본인은 귀사의 공개경쟁입찰에 참가하고자
입찰공고사항을 모두 승낙하고
별첨 서류를 첨부하여 입찰 참가신청을 합니다.
붙임서류 : 공고로 정한 서류 
2023년 4월  일 
신청인                                                    (인)           
동아일보 미래전략연구소 귀하


<서식 2호> 가격제안서
	가 격 제 안 서

	제 안 금 액
	일금 원 (￦ )

	
	
	

	
	구 분
	금 액
	비 고
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	합 계
	
	부가세 포함
	

	
	제 안 금 액
	
	부가세 포함
	

	
	
	

	상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 
2023년 4월  일 

신청인                                                    (인)                                               동아일보 미래전략연구소 귀하
   

	<서식 3호> 용역 수행실적
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	최근 3년간 유사사업 수행 실적


	번호
	사업명
	사업기간
	계약금액
(천원)
	발주처
	비고

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(참고)
1. 입찰공고일 전일 기준 최근 3년 이내 준공된 실적에 한하여 연도순으로 기재
<서식 4호> 서약서 
	서    약    서
동아일보 미래전략연구소의 ‘경제·경영 전문 챗봇 AskBiz 개발 용역’ 입찰 참가와 관련하여 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.
- 다 음 –

1.  당사는 이번 사업을 통해 개발한 결과물의 소스코드를 깃허브(Github) 등을 통해 공개하여 타 언론사 등에서 활용할 수 있도록 할 것을 확약하며 이를 이행하지 않을 경우 동아일보에 계약금을 모두 반납할 것임을 서약합니다. 

2.  당사는 이번 사업에 활용된 동아일보 기사 데이터에 대해 보안을 지키고 사업 종료 후 동아일보가 데이터 파기 요청을 할 때 이를 이행할 것임을 확약하며, 기사 데이터 일부가 외부 유출되는 등 보안 문제가 발생할 경우 동아일보가 입은 손해를 배상하고 관계 법령 상의 모든 법적책임을 질 것임을 서약합니다. 
2023년 4월  일 

신청인                                                  (인)           
                                   동아일보 미래전략연구소 귀하



